Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 12 / 2012

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI „REABILITAREA, RESTAURAREA CASTELULUI DIN LOCALITATEA POSMUŞ, JUDEŢUL 
BISTRIŢA – NĂSĂUD”
1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

Reabilitarea şi restaurarea castelului din localitatea Posmuş, Bistriţa Năsăud 

1.2. Amplasamentul: 
Judeţul Bistriţa Năsăud, comuna Şieu, sat Posmuş, nr. 12

1.3. Beneficiarul investiţiei:
Consiliul Judeţean Bistriţa Năsăud

420080 Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1-2.

2. obiectivul investiţiei
Obiectul investiţiei este reabilitarea, consolidarea, restaurarea şi conversia funcţională a Castelului din localitatea Posmuş în centru cultural – turistic – şi de agrement. Lucrările propuse vor asigura construcţiei rezistenţa, stabilitate, siguranţă în exploatare, condiţii de igienă şi reabilitare termică. Funcţiunile propuse sunt  compatibile cu caracterul de monument istoric al castelului din localitatea Posmuş
Pe lângă investiţia de bază sunt necesare asigurarea utilităţilor de electricitate, apă menajeră şi de incendiu, canalizare menajeră şi pluvială; instalaţii interioare de iluminat, curenţi slabi, încălzire ventilare, sanitare. Clădirile de dotează cu utilaje şi echipamente tehnologice, utilitare, mobilier şi accesorii pentru desfăşurarea activităţilor de bază. 

Incinta castelului va fi împrejmuit, se propune alei carosabile şi pietonale, teren de joacă, teren de sport, plantaţii şi mobilier urban.

3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
3.1. Valoarea totală a investiţiei
	Valoare totala  in  mii lei cu TVA
	Valoare totala  in  mii euro cu TVA

	26502,52
	6078,56

	din care C+M
	din care C+M

	17412,20
	3993,62


calculat la cursul  4,36  lei_euro  (curs mediu din luna noiembrie 2011).

3.2. Eşalonarea investiţiei pe obiecte

	Obiect 
	1. Amenajare incinta, utilităţi şi reţele
	2. Reabilitare Corp 1- şi Corp 2
	3 Reabilitare Corp 3
	4 Reabilitare Corp 4 şi Corp 5

	Valoare cu TVA
	în mii lei
	în mii euro
	în mii lei
	în mii euro
	în mii lei
	în mii euro
	în mii lei
	în mii euro

	Total 
	6203,89
	1422,91
	4781,21
	1096,61
	2860,87
	656,16
	4365,46
	1001,25

	C+M
	5524,04
	1299,98
	4261,72
	977,46
	2607,20
	597,98
	3964,27
	909,24


Alte cheltuieli majore.

1. Amenajare teren si refacerea mediului

Total 


1802,07 mii lei (413,33 mii euro)

din care C+M

357,83 mii lei 
(82,08 mii euro)

2. Asigurarea energiei electrice

Total 


280,19 mii lei 
(64,26 mii euro)

din care C+M

117,04 mii lei 
(26,84 mii euro)

3. Organizarea lucrărilor

Total 


887,23 mii lei 
(203,49 mii euro)

din care C+M

580,11 mii lei 
(133,05 mii euro)

Durata estimată a realizării lucrărilor este de 30 luni. 

Eşalonarea costurilor se va face  pe 30 luni.

3.3. Capacităţi propuse

	CAPACITATI PROPUSE
	COPR 1
	COPR 2
	COPR 3
	COPR 4
	COPR 5

	Spatii de expunere
	62 mp
	 
	 
	 
	 

	Sala de lectura 
	 
	26 locuri
	 
	 
	 

	Sala conferinţe
	 
	 
	 
	80 locuri
	 

	Locuri de cazare - pensiune 4* / camere cu 2 paturi 
	 
	 
	8 locuri 
	 
	 

	Locuri de cazare - pensiune 3*in 18 camere si 1 apartament
	 
	 
	 
	 
	44 locuri

	1 camera cu 1 pat
	 
	 
	 
	 
	1 loc

	 11 camere  cu 2 paturi
	 
	 
	 
	 
	22 locuri 

	6 camere cu 3 paturi 
	 
	 
	 
	 
	18 locuri

	apartament cu 2 camere 
	 
	 
	 
	 
	3 locuri

	Locuinţa de serviciu
	 
	3 locuri
	 
	 
	 

	Restaurant trei stele
	 
	79  locuri
	 
	 
	 

	Crama  trei stele
	 
	 
	60 locuri 
	 
	 

	Necesar personal de deservire 
	2
	6
	5
	 
	5


	Arii caracteristice 
	Corp 1 
	Corp 2
	Corp 3
	Corp 4
	Corp 5
	Total

	Arie construita (mc)
	146
	609.6
	385
	158.5
	322.27
	1621.37

	Arie desfășurată (mp)
	306.7
	845.96
	770
	158.5
	848.46
	2929.62

	Arie utilă (mp)
	168.02
	545.11
	453.37
	126.49
	614.02
	1907.01

	Volum construit (mc)
	1424
	3814
	3312
	905
	2376
	11831

	Suprafaţa teren parcela nr.7
	
	
	
	
	
	8100

	POT  %
	
	
	
	
	
	20.02

	CUT 
	
	
	
	
	
	0.36



