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                                                                                     Anexa nr. 2
                                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 

                                                                         nr. 151/26.11.2014
indicatorii tehnico-economici

ai  PROIECTULUI „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR

SOLIDE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD” – REVIZIE 2014
I. Indicatori economici
Contribuţia judeţului Bistriţa Năsăud la finanţarea proiectului, detaliata:

	Contribuţia judeţului Bistriţa Năsăud la finanţarea proiectului
	SF aprobat 2009

 EURO
	SF revizuit 2011

EURO
	SF revizuit 2014
EURO

	 Contribuţia la finanţarea costurilor eligibile
	3.208.400
	3.208.400
	2.908.321

	Contribuţia la finanţarea costurilor ne-eligibile
	637.611
	1.005,386
	709.324

	Total exclusiv TVA
	3.846.011
	4.213.786
	3.617.645

	Contribuţia TVA*
	6.976.129
	 8.856.488
	7.925.339

	Total inclusiv TVA
	10.822.140
	13.070.274
	11.542.984


Planul financiar al investiţiei

	COST 
	SF aprobat 2009
	SF revizuit 2011
	SF revizuit 2014

	
	EURO
	Distribuţie (%)
	EURO
	Distribuţie (%)
	EURO
	Distribuţie (%)

	COSTURI ELIGIBILE
	
	

	Finanţare nerambursabila UE
	26.833.028
	74,37
	26.833.028
	74,37
	24.320.156
	74,37

	Contribuţia judeţului Bistriţa Năsăud la finanţarea costurilor eligibile
	3.208.400
	8,89
	3.208.400
	8,89
	2.908.321
	8,89

	Contribuţia naţionala la finanţarea costurilor eligibile
	6.037.431
	16,73
	6.037.431
	16,73
	5.471.332
	16,73

	TOTAL COSTURI ELIGIBILE 

(exclusiv TVA)
	36.078.860
	100
	36.078.860
	100
	32.699.809
	100

	COSTURI NE-ELIGIBILE
	
	

	Comisioane si taxe ne-eligibile
	100.011
	1,31 
	100.011
	1,01
	4.553
	0,05

	Drum de acces staţie de transfer Bistriţa
	537.600
	7,06
	905.375
	 9,18
	658.823
	7,63

	Studiu geotehnic CMID Tarpiu
	
	
	
	
	945
	0,01


	Racordare energie electrica Statii de transfer si centre de colectare
	
	
	
	
	2.362
	0,03

	Asistenta tehnica pentru realizarea receptiilor si emiterea Certificatelor la terminarea lucrarilor
	
	
	
	
	15.720
	0,18

	Dirigentie de santier pentru componenta de lucrari din cadrul contractului de furnizare "Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colactarea deseurilor"
	
	
	
	
	24.859
	0,29

	Productie panou publicitate
	
	
	
	
	2.062
	0,02

	 TVA*
	6.976.129
	91,63
	 8.856.488
	 89,81
	7.925.339
	91,79

	Contribuţia judeţului Bistriţa Năsăud la finanţarea costurilor ne-eligibile
	7.613.740
	
	9.861.874
	
	8.634.663
	 

	TOTAL COSTURI NE-ELIGIBILE
	7.613.740
	100
	9.861.874
	100
	8.634.663
	100

	TOTAL ELIGIBILE + NE-ELIGIBILE 
	43.692.600
	45.940.734
	41.334.472


Nota: TVA-ul va fi prefinantat de către Autorităţile Locale, recuperându-se ulterior de la Bugetul de Stat

Alţi indicatori economici

	Indicator
	UM
	Valoarea

	
	
	SF aprobat 2009
	SF revizuit 2014

	Total investiţie cu TVA
	EURO
	43.692.600
	41.334.472

	Din care C+M cu TVA
	EURO
	26.338.323
	22.479.469

	Venit financiar net actualizat al investiţiei (FNPV/C)
	EURO
	-30.561.539
	-18.591.470

	Rata interna de rentabilitate financiara a investiţiei (FRR/C)
	%
	-9,5
	-17,9

	Venit financiar net actualizat al capitalului (FNPV/K)
	EURO
	-2.821.999
	2.971.572

	Rata interna de rentabilitate financiara a capitalului (FRR/K)
	%
	7,7
	9,7

	Venit economic net actualizat al investiţiei (ENPV/C)
	EURO
	64.854.416
	44.685.322

	Rata interna de rentabilitate economica a investiţiei (ERR/C)
	%
	18,1
	14,4


II. Indicatori tehnici
	Indicator
	UM
	Cantitate

	
	
	Aprobaţi 2009
	Revizuiţi

2011
	Revizuiţi

2014

	Containere
	 
	
	 
	 

	Urban
	 
	
	 
	 

	Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea deşeurilor mixte
	buc
	0
	212
	212

	Pubele de 120 litri pentru colectarea deşeurilor mixte in containere 
	buc
	0
	15.000
	15.000

	Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea sticlei
	buc
	0
	90
	90

	Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea hârtiei
	buc
	0
	508
	508

	Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea metalului si plasticului
	buc
	0
	508
	508

	Rural
	 
	
	 
	 

	Pubele de 120 litri pentru colectarea deşeurilor mixte in containere 
	buc
	0
	66.800
	66.800

	Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea hârtiei
	buc
	0
	460
	460

	Containere semi-îngropate de 3 mc pentru colectarea metalului si plasticului
	buc
	0
	460
	460

	Urban
	 
	
	
	

	Containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor mixte
	buc
	1.922
	0
	0

	Pubele de 240 l pentru colectarea deşeului organic 
	buc
	577
	0
	0

	Pubele de 10 l pentru colectarea deşeului organic 
	buc
	11.352
	0
	0

	Containere de 660 litri pentru colectarea hârtiei
	buc
	1.922
	0
	0

	Saci pentru colectare plastic si metal 
	buc
	485.165
	0
	0

	Containere de 1,5 mc pentru colectarea sticlei
	buc
	244
	0
	0

	Rural
	 
	
	
	

	Containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor mixte
	buc
	2.746
	0
	0

	Deşeuri din sectorul comercial, instituţii publice si asimilabile din industrie

	
	
	
	

	Containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor mixte
	buc
	1.961
	0
	0

	Pubele de 240 l pentru colectarea deşeului organic 
	buc
	237
	0
	0

	Containere de 240 litri pentru colectarea hârtiei
	buc
	981
	0
	0

	Containere de 240 litri pentru colectarea sticlei
	buc
	1.022
	0
	0

	Staţii de transfer
	
	
	
	

	Containere deschise 32 mc
	buc
	40
	13
	13

	Containere-presa 32 mc
	buc
	0
	27
	27

	Centre de colectare
	
	
	
	

	Containere deschise 32 mc
	buc
	0
	20
	20

	Puncte de colectare (pre-colectare si regrupare)
	 
	
	 
	 

	Zona urbana
	buc
	1.922
	1.922
	1.922

	Zona rurala
	buc
	2.746
	2.746
	2.746

	Vehicule de transport
	 
	
	 
	 

	Maşina pentru încărcat si transportat containere 32 mc, fără macara
	buc
	6
	6
	6

	Maşina pentru încărcat si transportat containere 32 mc, cu braţ macara, dotat cu graifer
	buc
	7
	7
	7

	Infrastructura de colectare
	 
	
	 
	 

	Staţii de transfer (Statii si puncte de transfer)
	buc
	5
	5
	5

	Centre de colectare (Statii de colectare)
	buc
	5
	5
	5

	CMID Tarpiu (Centrul de Management Integrat al Deşeurilor)

	Suprafaţa totala
	ha
	16,9
	21,66
	21,66

	Drum de acces
	km
	0,8
	0,8
	0,8

	Recepţie - cantar
	buc
	1
	1
	1

	Sistem tratare levigat si biogaz
	buc
	1
	1
	1

	Sistem colectare ape pluviale
	buc
	1
	1
	1

	Depozitare
	 
	 
	 
	 

	Depozit conform - Celula 1
	buc
	1
	1
	1

	Suprafaţa celula 1
	ha
	4,3
	4,3
	4,3

	Capacitate depozit conform
	mc
	1.200.000
	1.200.000
	1.200.000

	Suprafaţa depozit conform
	ha
	11,2
	11,2
	11,2

	Staţie de compostare - capacitate 12.000 t/an
	buc
	1
	1
	1

	Staţie de sortare - capacitate 13.000 t/an
	buc
	1
	1
	1

	Inchidere si reabilitare depozite neconforme

	Inchidere depozit Bistriţa
	buc
	1
	1
	1

	Inchidere depozit Năsăud
	buc
	1
	1
	1

	Inchidere depozit Sangeorz Băi
	buc
	1
	1
	1

	Curăţare depozit Beclean
	buc
	1
	1
	1

	Închiderea si reabilitarea depozitelor rurale neconforme
	buc
	200
	100
	92


· Indicatorii de performanta se revizuiesc astfel:

	Indicator

 
	UM

 
	Cantitate

	
	
	Aprobaţi 2009
	Revizuiţi 2011
	Revizuiţi 2014

	Depozit conform
	buc
	1
	1
	1

	Staţie de compostare
	buc
	1
	1
	1

	Staţie de sortare
	buc
	1
	1
	1

	Staţii de transfer (Statii si puncte de transfer)
	buc
	5
	5
	5

	Centre de colectare (Statii de colectare)
	buc
	5
	5
	5

	Închiderea si reabilitarea depozitelor urbane neconforme
	buc
	4
	4
	4

	Închiderea si reabilitarea depozitelor rurale neconforme
	buc
	200
	100
	92


· Indicatorii privind sistemul de management al deşeurilor se revizuiesc astfel:

	Indicator
	UM
	Înainte de proiect
	După implementarea proiectului

	Acoperire servicii de colectare in zona urbana
	% locuitori
	89%
	100%

	Acoperire servicii de colectare in zona rurala
	% locuitori
	10%
	100%

	Sistem colectare selectiva a deşeurilor din ambalaje
	DA/NU
	NU
	DA

	Cantitate deşeuri depozitate in noul depozit conform
	to/an
	0
	58.000

	Deşeuri verzi colectate selectiv
	to/an
	0
	3.000

	Deşeuri din ambalaje colectate selectiv
	to/an
	0
	13.500


� Nu se procura prin acest proiect
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