                                Anexa nr. 2

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 80
                          din 27.06.2017
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
actualizaţi(după actualizarea TVA, conform                                               devizului general estimativ actualizat), 
privind obiectivul:
„Modernizare DJ 172 E, km 0+000-7+000, Strugureni-Matei,                  judeţul Bistriţa-Năsăud”
Valoarea totală a investiţiei 

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):

31.614.066,18 lei  

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):   

 7.024.411,45 Euro 
                 Din care C+M (cu TVA):  

22.646.524,67 lei

                 Din care C+M (cu TVA): 

 5.031.890,12 Euro 

(Euro la cursul BNR  - 4,5006 lei/euro din 10 februarie 2017)
Eşalonarea investiţiei:


-   Anul  I  
          6.831.480

lei

· Anul II

  10.354.158
lei
· Anul III

  10.167.635
lei
· Valorile sunt fără TVA







Durata de realizare :
  35 luni 

Capacităţi 

· Lungime carosabil:

L = 7,253 km 

· Lăţime carosabil:


l = 6,00 m 
· Podeţ tubular Ø 800:

9 buc
· Podeţ tubular Ø 1000:

21 buc
· Podeţ tubular Ø 1500: 

1 buc
· Şanţ pereat:   


5500 m

· Rigolă carosabilă:   

3910 m

· Rigolă ranforsată:   

845 m

· Rigolă carosabilă ranforsată: 265 m

· Zid de sprijin:   
 

185 m
