                                    Anexa 

                               la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
                              nr. 108 din 11.08.2017
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul
“Modernizare DJ 162, km 8+300 – 18+526, Archiud – Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa - Năsăud”
Valoarea totală a investiţiei 

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):   31.957.571,01 lei 
Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):   7.100.735,68 Euro
  

                  Din care:
                              C+M (cu TVA):     26.600.972,02 lei





                             C+M (cu TVA):     5.910.539,04 Euro 



 

(preţuri Euro la cursul  -  1  euro = 4,5006 lei  din  10 februarie 2017)

Eşalonarea investiţiei:

                              Anul I         8.000.000 lei 
                              Anul II        8.000.000 lei


              Anul III     10.000.000 lei 
                              Anul IV      5.957.571,01 lei

Durata de realizare :
48 luni  
Capacităţi 

·  lungime totală a traseului:



         10 226 m 
· podețe D=1000 mm                                                 26 buc
· podete tip D5                                                             1 buc

· fundaţie continua tip ”L”   



            1615 m

· ziduri de sprijin                                                       885 m
1
